# 2026年上半年工作汇报

林知夏  产品经理

我是林知夏，担任产品经理。本报告覆盖2026-01-01至2026-06-30，围绕3个项目梳理本人工作、团队成果与后续计划。

模拟案例。人物、项目和全部业务数据均为虚构，用于检验成果归因、冲突处理和证据追溯。

# 阶段工作概览

| 项目 | 个人归属 | 资料状态 |
| --- | --- | --- |
| 售后工单改版 | 已有个人工作记录 | 未发现明确未完成项 |
| 知识库治理 | 已有个人工作记录 | 未发现明确未完成项 |
| 渠道数据看板 | 已有个人工作记录 | 存在待完成任务 |

本文分别陈述本人工作与团队结果。已核定指标采用确认口径，尚存冲突的数据不进入量化成果。每项核心工作附来源编号，完整引文见配套证据浏览页。

# 售后工单改版

本人工作：我负责需求梳理和业务验收，周岚负责项目整体推进；我完成需求说明与异常流程清单；我组织业务验收用例评审并完成问题归类；我完成业务验收并整理上线问题清单。

团队结果：团队完成售后工单改版上线。

平均处理时长由40分钟变为25分钟，下降37.5%。口径为全量已结售后工单。

平均处理时长（5个试点坐席已结工单）观察结果为18分钟，没有同口径基线，不计算改善幅度。

依据 F01 01_年初目标.md L2 版本fd531346；F02 02_一月周报.md L2 版本0762b317；F02 03_二月周报.md L2 版本a605d9d9；F04 03_二月周报.md L3 版本a605d9d9；F06 04_三月上线复盘.md L3 版本b09935a7；F05 04_三月上线复盘.md L2 版本b09935a7；M01 02_一月周报.md L3 版本0762b317；M03 12_工单指标导出.csv R3 版本4a171ff3；M04 04_三月上线复盘.md L4 版本b09935a7；D01 09_指标负责人确认.md L2 版本09b72263

## 原始记录摘录

2026-01-08 工单改版项目总负责人为周岚。林知夏负责需求梳理和业务验收，不负责研发排期及总体交付。

F01  01_年初目标.md  L2（此处去除格式标记；完整引文见证据页）

日期=2026-06-30；项目=P1；指标=平均处理时长；周期=2026-04-01至2026-06-30；群体=全量已结售后工单；数值=25；单位=分钟；备注=包含退回重开工单

M03  12_工单指标导出.csv  R3（此处去除格式标记；完整引文见证据页）

2026-06-30 数据负责人沈禾确认：全量已结售后工单4至6月平均处理时长采用25分钟，包含退回重开工单；23分钟为旧导出中过滤退回重开工单的错误口径，应停用。

D01  09_指标负责人确认.md  L2（此处去除格式标记；完整引文见证据页）

# 知识库治理

本人工作：我完成分类方案与审核规范，组织试点部门评审；我完成试点反馈归类并输出维护责任清单。

团队结果：团队调整知识库检索入口并启动试点。

已审核有效文档数量（试点部门6月末有效文档）存在未解决冲突，暂不采用量化结果。

依据 F08 05_四月治理记录.md L2 版本ddcc7f81；F10 06_五月周报.md L3 版本4c71b260；F09 05_四月治理记录.md L3 版本ddcc7f81；M05 07_六月周报.md L3 版本0a4b35a4；M06 10_六月盘点.md L2 版本c01a61a6

## 原始记录摘录

2026-06-30 周报记载知识库本轮已审核有效文档60篇，范围为试点部门6月末有效文档。

M05  07_六月周报.md  L3（此处去除格式标记；完整引文见证据页）

2026-06-30 盘点表记载知识库本轮已审核有效文档48篇，范围为试点部门6月末有效文档。

M06  10_六月盘点.md  L2（此处去除格式标记；完整引文见证据页）

2026-04-10 林知夏完成知识库分类方案与审核规范，并组织试点部门评审。

F08  05_四月治理记录.md  L2（此处去除格式标记；完整引文见证据页）

# 渠道数据看板

本人工作：我完成渠道数据看板的指标字典和原型评审。

尚未完成：看板等待研发排期，尚未上线。未计为已交付成果。

依据 F11 06_五月周报.md L2 版本4c71b260；F12 07_六月周报.md L2 版本0a4b35a4

## 原始记录摘录

2026-05-18 林知夏完成渠道数据看板的指标字典和原型评审，尚未进入研发。

F11  06_五月周报.md  L2（此处去除格式标记；完整引文见证据页）

2026-06-26 渠道数据看板仍在等待研发排期，尚未上线，不具备上线后业务结果。

F12  07_六月周报.md  L2（此处去除格式标记；完整引文见证据页）

# 考核维度对应工作

业务结果：售后工单改版、渠道数据看板。

跨团队协作：售后工单改版、知识库治理。

专业能力与复用：知识库治理。

# 数据口径与工作复盘

平均处理时长出现23与25两个版本。依据确认记录采用25分钟，保留原有记录及决议。

已审核有效文档数量存在48与60两个版本，尚未核定，正文不采用该数值。

依据 M02 12_工单指标导出.csv R2 版本4a171ff3；M03 12_工单指标导出.csv R3 版本4a171ff3；M05 07_六月周报.md L3 版本0a4b35a4；M06 10_六月盘点.md L2 版本c01a61a6；D01 09_指标负责人确认.md L2 版本09b72263

# 下半年工作计划

下半年推动看板进入研发排期，具体时间与研发负责人确认。

建立工单指标每月核对机制，并核验知识库有效文档数量。

依据 F13 08_七月计划.md L2 版本57ce0090；F14 08_七月计划.md L3 版本57ce0090

# 成果证据与待确认事项

本次读取13份当前资料，已引用11份。上述范围不代表个人全部工作。重复事实合并1条，报告周期之外的事实1条。

同口径数值冲突，请提供负责人确认或核对后的明细；当前不选较大值。

| 事实 | 来源 | 位置与版本 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 01_年初目标.md | L2 fd531346 |
| F02 | 02_一月周报.md | L2 0762b317 |
| F02 | 03_二月周报.md | L2 a605d9d9 |
| F04 | 03_二月周报.md | L3 a605d9d9 |
| F05 | 04_三月上线复盘.md | L2 b09935a7 |
| F06 | 04_三月上线复盘.md | L3 b09935a7 |
| F08 | 05_四月治理记录.md | L2 ddcc7f81 |
| F09 | 05_四月治理记录.md | L3 ddcc7f81 |
| F10 | 06_五月周报.md | L3 4c71b260 |
| F11 | 06_五月周报.md | L2 4c71b260 |
| F12 | 07_六月周报.md | L2 0a4b35a4 |
| F13 | 08_七月计划.md | L2 57ce0090 |
| F14 | 08_七月计划.md | L3 57ce0090 |
| M01 | 02_一月周报.md | L3 0762b317 |
| M02 | 12_工单指标导出.csv | R2 4a171ff3 |
| M03 | 12_工单指标导出.csv | R3 4a171ff3 |
| M04 | 04_三月上线复盘.md | L4 b09935a7 |
| M05 | 07_六月周报.md | L3 0a4b35a4 |
| M06 | 10_六月盘点.md | L2 c01a61a6 |
| D01 | 09_指标负责人确认.md | L2 09b72263 |